## Slide 1
Modulo 6: Proyecto Final
Gestion de Proyectos: Complementos
Riesgos, MVP, roles, comunicacion y particularidades de proyectos blockchain

## Slide 2
Gestion de Riesgos
Lo que puede salir mal, saldra mal (si no lo gestionas)

## Slide 3
¿Que es un riesgo?
Un riesgo es un evento incierto que, si ocurre, tiene un impacto en el proyecto
No es un problema: un problema ya ha ocurrido. Un riesgo PUEDE ocurrir
Todo proyecto tiene riesgos. La diferencia esta en si los gestionas o te pillan por sorpresa
Dos dimensiones:
  Probabilidad: ¿que tan probable es que ocurra? (alta/media/baja)
  Impacto: si ocurre, ¿como de grave es? (critico/alto/medio/bajo)
  Riesgo = Probabilidad x Impacto

## Slide 4
Matriz de riesgos: ejemplo para un proyecto
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion
Un miembro del equipo deja el proyecto | Media | Alto | Documentar todo, pair programming
La tecnologia elegida no soporta un requisito | Baja | Critico | PoC temprana antes de comprometerse
El cliente cambia los requisitos a mitad | Alta | Medio | Contratos agiles, MVP, entregas frecuentes
Fallo de seguridad en produccion | Baja | Critico | Auditorias, tests de seguridad, pen testing
Retraso en la integracion con sistema externo | Media | Alto | Mocks, interfaces desacopladas

## Slide 5
Plan de respuesta a riesgos
Para cada riesgo identificado, elegir UNA estrategia:
Evitar: eliminar la causa del riesgo (cambiar el enfoque, reducir alcance)
Mitigar: reducir la probabilidad o el impacto (PoC, tests, documentacion)
Transferir: pasar el riesgo a otro (seguros, subcontratar, SLAs)
Aceptar: asumir que puede pasar y tener un plan B preparado
Los riesgos se revisan periodicamente. No es un ejercicio de una sola vez.

## Slide 6
MVP Producto Minimo Viable
Entrega algo pequeno que funcione, valida, itera

## Slide 7
¿Que es un MVP?
Minimum Viable Product: la version mas pequena del producto que aporta valor real
No es un prototipo a medias. Es un producto funcional, solo que con alcance reducido
El objetivo: validar hipotesis con usuarios reales lo antes posible
Si esperas a tener el producto completo para validar, llegas tarde

## Slide 8
MVP: lo que SI es vs lo que NO es
[Diagrama: arriba 'NO es MVP' mostrando un coche construido rueda a rueda. Abajo 'SI es MVP' mostrando patinete -> bici -> moto -> coche]
Prompt para IA generativa:
Split comparison diagram. Top row labeled 'NOT an MVP': shows a car being built wheel by wheel (unusable until complete). Bottom row labeled 'MVP approach': shows evolution from skateboard to bicycle to motorcycle to car (usable at every stage). Clean flat design, teal and green colors.

## Slide 9
MVP en practica: como definirlo
1. Listar TODAS las funcionalidades deseadas
2. Clasificar: Must have / Should have / Could have / Won't have (MoSCoW)
3. El MVP = solo los Must have
4. Entregar, poner delante del usuario, recoger feedback
5. Iterar: anadir Should have segun el feedback
Ejemplo FidelityChain:
Must: registrar cliente, emitir puntos, canjear, consultar saldo
Should: historial, info del token, catalogo de productos
Could: eventos en tiempo real, web UI, multiples partners
Won't (v1): caducidad de puntos, transferencia entre clientes

## Slide 10
Roles del Equipo
Quien decide que, quien prioriza, quien construye

## Slide 11
Roles tipicos en un proyecto agil
Product Owner (PO): representa al negocio, prioriza el backlog, decide que se construye
  No es el jefe del equipo: es la voz del cliente dentro del equipo
Scrum Master / Facilitador: elimina impedimentos, facilita ceremonias, protege al equipo
  No es un gestor de proyecto tradicional: no asigna tareas
Tech Lead: decisiones tecnicas, arquitectura, revision de codigo
Desarrolladores: construyen el producto
QA / Tester: valida que lo construido cumple los criterios de aceptacion
DevOps: infraestructura, CI/CD, despliegues

## Slide 12
Antipatrones de roles
El PO que no esta disponible: el equipo toma decisiones sin el y luego hay que rehacer
El Tech Lead que decide todo: el equipo no aprende ni aporta
El Scrum Master que es jefe encubierto: asigna tareas y controla, no facilita
No tener QA: 'ya lo probamos nosotros' = bugs en produccion
Todo el mundo es 'full-stack': nadie es responsable de nada concreto
La clave: roles claros con responsabilidades explicitas desde el dia 1

## Slide 13
Comunicacion y Reporting
Si no se comunica, no existe

## Slide 14
Ceremonias agiles esenciales
Daily standup (15 min): ¿que hice ayer? ¿que hare hoy? ¿tengo bloqueos?
Sprint planning: ¿que vamos a hacer en las proximas 2 semanas?
Sprint review / demo: mostrar al stakeholder lo que hemos construido
Retrospectiva: ¿que fue bien? ¿que fue mal? ¿que mejoramos?
La retrospectiva es la ceremonia mas importante y la que mas se salta.
Sin retrospectiva no hay mejora continua. Es donde el equipo aprende.

## Slide 15
Reporting al stakeholder
El stakeholder no quiere detalles tecnicos. Quiere saber:
¿Vamos en plazo? (burndown chart, velocidad del equipo)
¿Que se ha entregado? (demo funcional, no slides)
¿Hay riesgos o bloqueos? (comunicar pronto, no esconder problemas)
¿Necesitamos algo? (decisiones, recursos, priorizacion)
Regla de oro: nunca sorprendas al stakeholder con malas noticias.
Si algo va mal, comunicalo al momento. No al final del sprint.

## Slide 16
Definition of Done
¿Cuando esta 'terminado' de verdad?

## Slide 17
Definition of Done (DoD)
Es un acuerdo del equipo sobre que significa que algo esta terminado
Sin DoD, cada persona tiene un criterio diferente de 'hecho'
Ejemplo de DoD para una historia de usuario:
  Codigo escrito y revisado (code review aprobado)
  Tests unitarios escritos y pasando
  Tests de integracion pasando
  Documentacion actualizada (si aplica)
  Desplegado en entorno de test
  QA ha validado los criterios de aceptacion
  Sin bugs criticos abiertos

## Slide 18
Criterios de aceptacion vs Definition of Done
Son cosas diferentes y complementarias:
Criterios de aceptacion: especificos de cada historia
'Como usuario, puedo canjear puntos y mi saldo se reduce correctamente'
Definition of Done: comun a TODAS las historias
'El codigo tiene tests, esta revisado y desplegado en test'
Una historia esta terminada cuando cumple SUS criterios de aceptacion
Y ADEMAS cumple la Definition of Done del equipo

## Slide 19
Estimacion de Esfuerzo
No cuanto tiempo tardara, sino cuanto esfuerzo requiere

## Slide 20
Tecnicas de estimacion
Story Points: unidad relativa de esfuerzo (no horas ni dias)
Se usa la serie Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
Un 5 no es el doble de dificil que un 2, es 'bastante mas complejo'
T-shirt sizing: S, M, L, XL para estimaciones rapidas y gruesas
Util al inicio del proyecto para dimensionar el backlog
Planning Poker: cada miembro del equipo estima de forma independiente
Se revelan las cartas a la vez para evitar sesgos
Si hay mucha discrepancia, se debate y se vuelve a estimar

## Slide 21
Errores comunes al estimar
Estimar en horas: genera compromisos rigidos que no se pueden cumplir
Estimar solo el desarrollo: olvidar testing, documentacion, despliegue, bugs
El optimismo del desarrollador: 'esto lo hago en una tarde' (nunca es una tarde)
No re-estimar: la estimacion inicial era con informacion parcial, hay que ajustar
Presion del stakeholder: 'necesito que esto sean 3 puntos, no 8' — NO
La estimacion es del equipo, no del jefe. Si el equipo dice 13, es 13.

## Slide 22
Particularidades de Proyectos Blockchain
Lo que cambia cuando tu proyecto es un consorcio descentralizado

## Slide 23
¿Que tiene de especial un proyecto blockchain?
En un proyecto tradicional hay UN cliente y UN equipo
En un proyecto blockchain enterprise hay un CONSORCIO:
Multiples organizaciones que son a la vez clientes Y participantes
Cada org tiene sus propios intereses, plazos y prioridades
Las decisiones tecnicas afectan a todas las orgs (politicas de endorsement, datos compartidos)
El despliegue requiere coordinacion entre orgs (lifecycle: approve de cada una)
Gestionar un proyecto blockchain es gestionar un proyecto POLITICO ademas de tecnico

## Slide 24
Proyecto tradicional vs proyecto blockchain
[Diagrama: izquierda un proyecto con 1 cliente y 1 equipo. Derecha un consorcio con multiples orgs, cada una con su equipo, conectadas por un canal compartido]
Prompt para IA generativa:
Split comparison diagram. Left side: traditional project with single client pointing to single development team (simple hierarchy). Right side: blockchain consortium with 3-4 organizations each with their own team, connected by a shared channel in the center. Arrows showing governance decisions flowing between orgs. Clean corporate style, teal color scheme.

## Slide 25
La gobernanza como workstream
En un proyecto Fabric, la gobernanza del consorcio NO es un detalle tecnico
Es un workstream completo que hay que planificar desde el dia 1:
¿Quien puede proponer cambios en el chaincode?
¿Como se aprueba un nuevo chaincode o una actualizacion? (lifecycle)
¿Quien paga la infraestructura? (orderers, CAs)
¿Como se incorpora una nueva organizacion al consorcio?
¿Que pasa si una organizacion quiere salir?
¿Quien tiene acceso a que datos? (canales, Private Data)
Si no resuelves esto antes de escribir codigo, el proyecto fracasara.
TradeLens y B3i fracasaron por gobernanza, no por tecnologia.

## Slide 26
Coordinacion de despliegues
En un proyecto normal: despliegas en TU servidor y ya esta
En Fabric: el despliegue requiere acciones de CADA organizacion
Para desplegar un chaincode:
1. Alguien empaqueta el codigo y lo distribuye a las orgs
2. Cada org lo revisa, lo instala en SU peer y lo aprueba
3. Solo cuando la mayoria ha aprobado se puede hacer commit
Esto significa: coordinacion de agendas, ventanas de despliegue,
planes de rollback consensuados y comunicacion constante
Consejo: automatizar al maximo con scripts y CI/CD

## Slide 27
Riesgos especificos de proyectos blockchain
Adopcion: que las orgs del consorcio no se comprometan o abandonen a mitad
Fundador dominante: una org controla demasiado y las demas desconfian
Complejidad de integracion: conectar Fabric con los sistemas legacy de cada org
Regulacion cambiante: leyes de proteccion de datos, smart contracts como contratos legales
Rendimiento: expectativas irreales de TPS o latencia
Seguridad: un certificado comprometido de una org afecta a toda la red
Mitigacion clave: empezar con un MVP muy pequeno entre 2-3 orgs
y ampliar solo cuando se demuestre valor.

## Slide 28
El MVP en blockchain: empieza muy pequeno
Error tipico: intentar montar un consorcio de 20 orgs desde el dia 1
Enfoque correcto: 2-3 orgs, 1 canal, 1 chaincode sencillo
Fase 1 (MVP): 2 orgs, caso de uso basico, red minima
Ejemplo: Hotel + Cafeteria con puntos de fidelizacion
Objetivo: demostrar que funciona y que aporta valor
Fase 2: anadir 1-2 orgs mas, ampliar funcionalidades
Ejemplo: anadir un restaurante y una tienda al programa de puntos
Fase 3: escalar a produccion, governance formal, SLAs
Solo si la Fase 1 y 2 demostraron valor real

## Slide 29
DEBATE
Gestion de proyectos blockchain
1. ¿Que es mas dificil: la tecnologia o la gobernanza del consorcio? ¿Por que?
2. Si tuvierais que convencer a 3 empresas de vuestro sector para formar un consorcio, ¿que argumentos usariais?
3. ¿Como gestionariais el riesgo de que una org abandone el consorcio a mitad del proyecto?
4. ¿MVP de 2 orgs o lanzamiento con todo el consorcio? ¿Que preferis y por que?
5. ¿Que ceremonias agiles adaptariais para un proyecto multi-organizacion?

## Slide 30
PRACTICA
Planifica tu proyecto FidelityChain
Aplicar lo aprendido al proyecto que vais a desarrollar.
En grupos de 3-4 personas:
1. Identificar 5 riesgos del proyecto y clasificarlos (probabilidad x impacto)
2. Definir el MVP: ¿cuales son los Must have?
3. Asignar roles: ¿quien es PO, Tech Lead, etc.?
4. Escribir la Definition of Done del equipo
5. Estimar las historias principales (S/M/L/XL)
6. Identificar 2 decisiones de gobernanza que hay que tomar
(ej: ¿quien puede emitir puntos? ¿quien aprueba nuevos partners?)
Tiempo: 30 minutos. Presentar en 5 minutos por grupo.